新一代智能检测系统研发项目进度推进会会议纪要

会议时间：2026-03-12下午14:30-17:00

会议地点：公司总部研发中心1号研讨室

主持人：技术总监、研发部负责人赵文轩

出席人员：研发部各项目组组长、硬件研发主管、软件研发主管、算法研发主管、测试部负责人、知识产权专员

记录人：孙宇

会议日期：2026-03-12

本次会议针对总经理办公会立项的新一代智能检测系统研发项目，拆解了项目里程碑节点，审议了项目技术方案、团队配置、知识产权布局计划，协调解决了项目推进中的资源对接问题，形成如下决议：

- 审议事项审议通过《新一代智能检测系统研发项目总体技术方案》，明确项目分为硬件开发、软件开发、算法优化、样机测试四大模块，确认核心技术指标与行业领先性要求，同意按此方案启动详细设计工作。审议通过《项目里程碑节点计划》，明确项目总周期12个月，2026年6月底前完成硬件原理图设计与软件框架搭建，9月底前完成原型机开发与测试，12月底前完成样机定型与第三方检测，2027年3月底前完成量产落地。审议通过《项目知识产权布局规划》，明确项目周期内计划申请发明专利4项、实用新型专利2项、软件著作权3项，由知识产权专员全程跟进，同步完成技术保密协议签署与核心技术保密管理。

- 采用敏捷开发模式，建立周例会、月复盘机制，各项目组每周五提交进度周报，项目负责人每月向总经理办公会汇报项目整体进度与预算使用情况。技术攻关：针对核心光学检测算法、高速数据处理两大技术难点，成立专项攻关小组，配置核心研发人员8人，确保关键技术节点按时突破。资源协同：测试部提前介入项目，同步制定测试大纲与测试用例；生产部配合完成样机打样与工艺验证；采购部配合完成核心元器件供应商选型与样品采购，确保项目推进无资源卡点。

- 其他事项定于2026年3月19日召开项目周例会，听取各模块详细设计工作进度汇报，同步审议核心元器件选型方案与预算使用明细。

记录人：孙宇

审核人：赵文轩

日期：2026-03-12

XXX有限公司

盖章处：